Proces Rapport

# Backlog

Af Kasper


I starten af projektet fandt vi på nogle userstories, vi mente der ville blive nødvendige for projektet. Det viste sig hen ad vejen at vi ikke havde ramt helt plet, men dog gav det os et solidt grundlag for at starte projektet. Dog blev vi nød til hen ad vejen at lave mindre ændringer, og tilføje enkelte userstories til vores backlog.

I forhold til tidsallokering tog vi noget oftere fejl. Nogle userstories og tasks tog noget længere tid end vi regnede med – andre gange gik det den modsatte vej.

# Tasks

Af Kasper

Vi besluttede ikke at koble de enkelte tasks i programmet specifik sammen med userstories. En del tasks kan direkte forbindes med den userstory den er relevant for, men mange tasks er opgaver, der har vist sig nødvendige for at projektet samlet kunne fungere. Dette inkluderede især tasks relateret til databaseopbygning og brugergrænsefladedesign. Begge dele er ting som er absolut nødvendige før projektet kan køre – men ingen af dem kan siges at være noget brugeren selv lægger mærke til, eller syntes der skal tilføjes.



# Tilbageblik

Af Kasper

## 1. Sprint

Dette var første gang vi 4 arbejde sammen som gruppe. David, Tjalfe og jeg (Kasper) har arbejdet sammen i flere projekter i løbet af året.